Prototipo costos

**Fecha:** Viernes, 19 de Febrero de 2016.

**Preparado por:** Ing. Liseth Patricia Jiménez Torres

|  |  |
| --- | --- |
|  | Resumen de esta semana |
| Sprint Actual | Sprint 6 |
| Duración del Sprint | Enero 27 – Febrero 29 de 2016 |
| Alcance del Sprint | Withdrawals, Deposits, Transactions, Transaction Types, Activities And Materials, Bean Index Report By Section. |
| % Avance del Sprint | 69% (99.5 horas trabajadas de 144 horas planeadas) |
| Trabajo del equipo esta semana | Marisol Calderón: 10 horas  Gabriel Moreno: 11 horas  Steven Boada: 22,5 horas  Sergio Ortiz: 22,5 horas  Liseth Jiménez: 15 horas |

Actividades realizadas

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las interfaces desarrolladas hasta el momento y mejoras en su presentación de acuerdo con los estándares de la ioffice. Estos cambios estéticos serán incluidos en la próxima versión del proyecto.
2. Revisión de los documentos enviados por Yulia (KPI Analysis MR-V2, Warehouse).
3. Se continuó la implementación de la funcionalidad de los **Cycles**.
4. Se continuó la implementación del reporte **Bean Index - By Sections**.
5. Se hicieron reuniones diarias con Yulia para darle a conocer el avance del sprint.
6. Se inició la documentación, empalme y contextualización de los requerimientos del sistema.
7. Se inició la creación del modelo entidad relación en la herramienta Enterprise Architect.
8. Se realizó la reorganización de las tareas en Xplanner.
9. Se estableció con Yulia y el grupo de trabajo un nuevo proceso para la implementación del proyecto para cada sprint, basado en la metodología Scrum.

Actividades planeadas para la próxima semana

1. Revisión de la documentación correspondiente al sprint 6.
2. Revisión de las tareas implementadas por el grupo de trabajo para el sprint 6.
3. Reuniones diarias con Paul y Yulia para seguimiento del proyecto.
4. Realizar los ajustes de cualquier corrección o comportamiento anormal del sistema reportados por Yulia durante la revisión de la última versión subida del proyecto.