Prototipo costos

**Fecha:** Viernes, 22 de Abril de 2016.

**Preparado por:** Ing. Liseth Patricia Jiménez Torres.

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de esta semana | |
| Sprint Actual | Sprint 7 |
| Duración del Sprint | Marzo 29 – Abril 26 de 2016 |
| Alcance del Sprint | Withdrawals, Deposits, Transactions, Purchase Invoices, User Interface Changes. |
| % Avance del Sprint | 100% |
| Trabajo del equipo esta semana | Marisol Calderón: 2 horas  Steven Boada: 46.5 horas  Gerardo Herrera: 14.7 horas  Andrés Gómez: 18 horas  Liseth Jiménez: 23.5 horas |

Actividades realizadas

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las interfaces desarrolladas hasta el momento y mejorar su presentación de acuerdo con los estándares de la ioffice. Estos cambios estéticos serán incluidos en la próxima versión del proyecto.
2. Se terminó el análisis de la documentación de los requerimientos del Sprint 7.
3. Se terminó la implementación de los módulos **Purchase Invoices, Adjustment Transaction, Deposits y User Interface Changes.**
4. Se continuó la creación del modelo entidad relación en la herramienta Enterprise Architect.
5. Se realizaron ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
6. Se trabajó en la solución de los bugs reportados por Yulia.
7. Se desplegó en QA una nueva versión del proyecto.

Bug reportados

Durante esta semana se trabajó en los siguientes bugs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Bug** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha Reportado** |
| 9958 | Activity with today's date can be created under Crop that has initial and final dates outside of the range. | Assigned | Abril 8, 2016 |
| 9961 | Duration should be auto-populated based on the activity lenght | Resolved | Abril 13, 2016 |
| 9964 | Labels in Deposit Form don't match data | Resolved | Abril 19, 2016 |

Actividades planeadas para la próxima semana

1. Continuar con la solución de los bugs pendientes.
2. Realizar revisiones y pruebas de las tareas implementadas por el grupo de trabajo para el sprint 7.
3. Reuniones diarias con Yulia para seguimiento del proyecto.
4. Realizar los ajustes de cualquier corrección o comportamiento anormal del sistema reportados por Yulia durante la revisión de la última versión subida del proyecto.
5. Realizar los ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.