Prototipo costos

**Fecha:** Viernes, 28 de Abril de 2016.

**Preparado por:** Ing. Liseth Patricia Jiménez Torres.

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de esta semana | |
| Sprint Actual | Sprint 7 |
| Duración del Sprint | Marzo 29 – Abril 26 de 2016 |
| Alcance del Sprint | Withdrawals, Deposits, Transactions, Purchase Invoices, User Interface Changes. |
| % Avance del Sprint | 100% |
| Trabajo del equipo esta semana | Marisol Calderón: 5.5 horas  Steven Boada: 46 horas  Gerardo Herrera: 20.5 horas  Andrés Gómez: 9 horas  Liseth Jiménez: 23 horas |

Actividades realizadas

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las interfaces desarrolladas hasta el momento y mejorar su presentación de acuerdo con los estándares de la ioffice. Estos cambios estéticos serán incluidos en la próxima versión del proyecto.
2. Se terminó la implementación del sprint 7: **Purchase Invoices, Adjustment Transaction, Deposits y User Interface Changes**.
3. Se trabajó en la solución de los bugs reportados.
4. Se desplegó en QA una nueva versión del proyecto.
5. Se realizó una reunión con Juan Ramón para iniciar el proceso de socialización del ciclo de vida del cacao.
6. Se socializaron los reportes diarios llevados en las plantaciones en Ecuador.
7. Se continuó la creación del modelo entidad relación en la herramienta Enterprise Architect.
8. Se realizaron ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.

Bug reportados

Durante esta semana se trabajó en los siguientes bugs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Bug** | **Descripción** | **Fecha Reportado** | **Estado** |
| 9941 | Can't add activities to newly registered Crop | Feb 26, 2016 | CLOSED |
| 9958 | Activity with today's date can be created under Crop that has initial and final dates outside of the range | Abril 8, 2016 | CLOSED |
| 9961 | Duration should be auto-populated based on the activity lenght | Abril 13, 2016 | VERIFIED |
| 9964 | Labels in Deposit Form don't match data | Abril 19, 2016 | VERIFIED |
| 9970 | Missing Supplier drop down list | Abril 22, 2016 | VERIFIED |
| 9971 | Invoice information is not fully editable | Abril 23, 2016 | REOPENED |
| 9987 | Add Drop Down to "Cycle Type" in Cycle Search | Abril 26, 2016 | ASSIGNED |

Actividades planeadas para la próxima semana

1. Terminar la implementación de los bugs pendientes.
2. Reuniones diarias con Yulia para seguimiento del proyecto.
3. Realizar los ajustes de cualquier corrección o comportamiento anormal del sistema reportados por Yulia durante la revisión de la última versión subida del proyecto.
4. Realizar los ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
5. Análisis de requerimientos para el siguiente sprint.
6. Reuniones con Juan Ramón para darnos a conocer el ciclo de vida del cacao y los formatos llevados para las plantaciones en Ecuador.