Prototipo costos

**Fecha:** Viernes, 6 de Mayo de 2016.

**Preparado por:** Ing. Liseth Patricia Jiménez Torres.

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de esta semana | |
| Sprint Actual | Sprint 7 – Solución de Bugs |
| Duración del Sprint | Marzo 29 – Abril 26 de 2016 |
| Alcance del Sprint | Withdrawals, Deposits, Transactions, Purchase Invoices, User Interface Changes. |
| % Avance del Sprint | 100% - Finalizado |
| Trabajo del equipo esta semana | Steven Boada  Gerardo Herrera  Andrés Gómez  Liseth Jiménez |

Actividades realizadas

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las interfaces desarrolladas hasta el momento y mejorar su presentación de acuerdo con los estándares de la ioffice.
2. Se trabajó en la solución de los bugs reportados.
3. Se desplegó en QA una nueva versión del proyecto.
4. Se realizó una reunión con Juan Ramón para socialización de los formatos manejados en Ecuador.
5. Se realizaron ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.

Bug reportados

Durante esta semana se trabajó en los siguientes bugs:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Bug** | **Descripción** | **Fecha Reportado** | **Estado** |
| 9971 | Invoice information is not fully editable | Abril 23, 2016 | RESOLVED |
| 9987 | Add Drop Down to "Cycle Type" in Cycle Search | Abril 26, 2016 | CLOSED |
| 9997 | Cycle dates don not belong to Crop dates range | Abril 30, 2016 | CLOSED |
| 10002 | Invoice should not reconcile if totals don't add up | Mayo 5, 2016 | ASSIGNED |

Actividades planeadas para la próxima semana

1. Terminar la implementación de los bugs pendientes.
2. Realizar los ajustes de cualquier corrección o comportamiento anormal del sistema reportados por Yulia durante la revisión de la última versión del proyecto.
3. Realizar los ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
4. Análisis de requerimientos para el siguiente sprint.
5. Reuniones con Juan Ramón para darnos a conocer el ciclo de vida del cacao y los formatos llevados para las plantaciones en Ecuador.