Prototipo costos

**Fecha:** Viernes, 1 de Julio de 2016.

**Preparado por:** Ing. Liseth Patricia Jiménez Torres.

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de esta semana | |
| Sprint Actual | Sprint 8 |
| Duración del Sprint | Junio 16 – Julio 8 de 2016 |
| Alcance del Sprint | Cycles, Activities, Teams, Payroll. |
| % Avance del Sprint | 73% (236 horas trabajadas de 324 horas planeadas) |
| Trabajo del equipo esta semana | Steven Boada: 46 horas  Gerardo Herrera: 20 horas  Sergio Gelves: 23 horas  Liseth Jiménez: 25 horas  Andrés Gómez: 47 horas |

Actividades realizadas

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las interfaces desarrolladas hasta el momento y mejorar su presentación de acuerdo con los estándares de la ioffice.
2. Se continuó la implementación de las tareas del Sprint, en lo referente a los módulos: **Cycles, Activities** and **Team.**
3. Se realizó una reunión con Juan Ramón para socialización de aspectos generales de actividades y certificaciones.
4. Se realizaron ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
5. Se desplegó en QA una nueva versión del proyecto, con las tareas finalizadas y probadas hasta el momento.

Actividades planeadas para la próxima semana

1. Terminar la implementación de las tareas del Sprint.
2. Desplegar en QA una nueva versión del proyecto con las tareas finalizadas y probadas.
3. Realizar los ajustes de cualquier corrección o comportamiento anormal del sistema reportados por Yulia durante la revisión de la última versión del proyecto.
4. Realizar los ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
5. Reuniones con Juan Ramón para aclarar dudas sobre las plantaciones en ecuador.