Prototipo costos

**Fecha:** Viernes, 8 de Julio de 2016.

**Preparado por:** Ing. Liseth Patricia Jiménez Torres.

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de esta semana | |
| Sprint Actual | Sprint 8 |
| Duración del Sprint | Junio 16 – Julio 8 de 2016 |
| Alcance del Sprint | Cycles, Activities, Teams, Payroll. |
| % Avance del Sprint | 100% |
| Trabajo del equipo esta semana | Steven Boada: 47 horas  Gerardo Herrera: 19 horas  Sergio Gelves: 30 horas  Liseth Jiménez: 20 horas  Andrés Gómez: 38 horas  Marisol Calderón: 2 horas |

Actividades realizadas

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las interfaces desarrolladas hasta el momento y mejorar su presentación de acuerdo con los estándares de la ioffice.
2. Se terminó la implementación de las tareas del Sprint, en lo referente a los módulos: **Cycles, Activities, Teams and Payroll.**
3. Se realizó una reunión con Juan Ramón para socialización de aspectos generales de los formatos diarios generados en las plantaciones de Ecuador.
4. Se realizaron ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
5. Se desplegó en QA una nueva versión del proyecto, con las tareas finalizadas y probadas.

Actividades planeadas para la próxima semana

1. Realizar los ajustes necesarios ante determinado comportamiento anormal del sistema o de mejoras detectadas durante las pruebas de la aplicación.
2. Realizar los ajustes de calidad de código para cumplir los estándares de desarrollo de la IOffice.
3. Reuniones con Juan Ramón para aclarar dudas los formatos generados en las plantaciones en Ecuador.
4. Continuar con el análisis del modelo de datos y de requerimientos para generar reportes y formatos en el sistema.